NOTRE CAS PRECIS : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici les propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

Oui, c’est tout à fait faisable, et surtout : il ne faut surtout pas aborder cela comme « il faut maintenant refaire 10 000 ou 100 000 lignes de code pour les rendre modulaires ».

La bonne stratégie est beaucoup plus intelligente : conserver le système qui fonctionne, cartographier ses frontières réelles, créer progressivement des interfaces autour des morceaux qui ont une valeur autonome, puis extraire seulement lorsque cela devient utile.

J’ai étudié la notice jointe et inspecté le coffre ZIP. Il y a un enseignement très intéressant dans ton cas : le projet contient déjà plusieurs mécanismes qui préparent indirectement la récupération future — notamment les blueprints, SAFE-EXPORT, la documentation du pourquoi, la règle de reprise par une autre IA et le principe « un outil qui fonctionne uniquement sur ce dépôt a raté la moitié de sa mission ».

Mais il reste une différence majeure entre « avoir pensé à l'exportabilité » et « avoir une architecture réellement extractible ». C'est précisément là que se situe le problème que tu poses.

# Rapport — Comment récupérer intelligemment une grosse agence déjà construite sans perdre des mois

## 1. La première chose à comprendre : il n'existe pas un seul type de « mauvais découpage »

Quand on découvre un gros projet qui n'a pas été conçu dès le départ pour être fragmenté, on peut être confronté à des situations très différentes.

Il faut donc diagnostiquer avant de refactorer.

Je distinguerais au minimum cinq cas.

| Cas | Situation | Difficulté | Stratégie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gros fichier mais responsabilités relativement claires | Faible | Extraction progressive |
| B | Plusieurs modules mais dépendances croisées | Moyenne | Création de façades/interfaces |
| C | Tout dépend de tout | Forte | Découplage progressif |
| D | Le code mélange produit + agence + données + infrastructure | Très forte | Séparation par couches |
| E | Architecture historiquement accumulée mais très documentée | Variable | Préserver puis extraire les frontières utiles |

Et ton projet ressemble davantage à E + B/C qu'à un simple « fichier monolithique ».

C'est important.

# 2. Dans ton cas précis, le problème est plus gros que « 10 000 lignes »

J'ai inspecté le ZIP fourni.

Le coffre contient actuellement 1 459 fichiers, pour environ 27,3 Mo décompressés.

La notice indique de son côté que le coffre associé contient 1 327 fichiers. Il y a donc déjà une petite divergence entre la description de la sauvegarde et le contenu effectivement fourni. Cela ne signifie pas que le projet est cassé : cela signifie simplement qu'il faut traiter l'état réellement présent dans le coffre comme la source de vérité technique, et non supposer que le nombre historique de fichiers est encore exact.

Autre constat particulièrement important :

- app/api/lia/route.ts fait environ 1 817 lignes ;

- lib/lia.ts environ 191 lignes ;

- scripts/safe-export.mjs environ 3 131 lignes ;

- scripts/check-house.mjs environ 2,65 Mo, donc énormément plus volumineux qu'un simple script ;

- plusieurs autres scripts font plusieurs centaines de Ko.

Le problème n'est donc pas seulement :

« Comment découper un fichier de 10 000 lignes ? »

Le vrai problème est :

Comment identifier les frontières fonctionnelles d'un système qui s'est développé organiquement, sans casser les comportements acquis ?

Et cette nuance change complètement la méthode.

# 3. Surtout : ne jamais commencer par « rendre le projet modulaire »

C'est probablement le conseil le plus important de tout ce rapport.

Une mauvaise approche serait :

« Nous voulons pouvoir vendre Task Manager séparément. Donc transformons tout le projet en microservices/packages/plugins. »

C'est exactement le genre de chantier qui peut durer des mois.

Tu risques de passer par :

refactor

→ bug

→ correction

→ nouveau couplage

→ nouveau refactor

→ régression

→ documentation

→ nouveau refactor

→ ...

sans jamais produire de valeur nouvelle.

### La bonne question est différente :

Quel morceau veux-je réellement pouvoir sortir du système, et quelles dépendances l'empêchent aujourd'hui de sortir ?

C'est beaucoup plus précis.

# 4. Le principe fondamental : ne pas extraire d'abord, créer une frontière d'abord

Imaginons :

AGENCE EXISTANTE

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                                             │

│   Task Manager                              │

│      │                                      │

│      ├── fichiers                           │

│      ├── IA                                 │

│      ├── historique                         │

│      ├── rapports                           │

│      ├── autres outils                      │

│      └── logique métier                     │

│                                             │

└─────────────────────────────────────────────┘

Tu ne dois pas immédiatement faire :

TaskManager/

Tu dois d'abord introduire une frontière logique :

AGENCE EXISTANTE

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                                             │

│            TASK MANAGEMENT                  │

│                 │                           │

│          Task API / Contract                │

│                 │                           │

│─────────────────┼───────────────────────────│

│                 │                           │

│         reste de l'agence                  │

│                                             │

└─────────────────────────────────────────────┘

Et seulement après, tu peux envisager :

Task Management

↓

package autonome

↓

plugin

↓

produit séparé

C'est ce que j'appellerais :

# Boundary First, Extraction Later

C'est beaucoup moins risqué.

# 5. La technique la plus puissante : la façade

Supposons que ton Task Manager utilise actuellement 18 fonctions dispersées partout.

Tu pourrais avoir :

TaskManager

↓

createTask()

updateTask()

completeTask()

listTasks()

getTask()

Mais derrière :

TaskManager

↓

LegacyTaskSystem

↓

18 fonctions historiques

↓

reste du projet

La magie est là.

Tu peux alors commencer à faire utiliser la façade au nouveau code sans toucher immédiatement au fonctionnement interne.

### Avant

A → X

B → Y

C → Z

D → X

E → Y

### Étape intermédiaire

A ─┐

B ─┤

C ─┤→ TASK API → X/Y/Z

D ─┤

E ─┘

### Puis progressivement

A ─┐

B ─┤

C ─┤→ TASK API → nouveau Task Core

D ─┤

E ─┘

Et enfin :

APPLICATION

│

▼

TASK API

│

▼

TASK PACKAGE

Tu n'as jamais eu besoin de réécrire tout le système.

# 6. C'est ce que je ferais pour ton projet

Je ne commencerais pas par les scripts les plus gros.

Je commencerais par établir une carte.

## Étape 1 — Inventaire

Créer automatiquement :

fichier

taille

nombre de lignes

imports

dépendances

fonctions

classes

exports

utilisation

tests associés

documentation associée

Puis :

A dépend de B

B dépend de C

C dépend de A

etc.

Dans ton coffre, une première analyse automatique montre déjà quelque chose de très révélateur : les fichiers JavaScript/TypeScript comportent beaucoup de dépendances relatives, et certains scripts jouent le rôle de gros hubs.

Par exemple scripts/check-house.mjs est particulièrement central.

Cela ne signifie pas qu'il faut le découper immédiatement.

Cela signifie :

il faut comprendre pourquoi il est devenu central avant de le toucher.

Et cela correspond exactement à la philosophie déjà inscrite dans ton projet : comprendre le « pourquoi » du code existant avant modification.

# 7. Deuxième étape : construire une « carte des frontières »

C'est beaucoup plus utile qu'une simple carte des fichiers.

Je classerais les éléments selon quatre catégories :

### A. Core métier

Ce qui représente réellement le comportement du produit.

### B. Infrastructure

Filesystem, Git, shell, API, base de données, réseau, etc.

### C. Outillage de l'agence

Les contrôleurs, analyseurs, rapports, scanners, etc.

### D. Présentation

UI, routes, composants, HTML, rapports visuels.

Puis :

PRODUCT

│

┌───────┴───────┐

│               │

DOMAIN          AGENCY

│               │

│        ┌──────┼──────┐

│        │      │      │

STATE    TOOLS  TASKS  REPORTS

│        │      │      │

└────────┴──────┴──────┘

│

INFRASTRUCTURE

Le but n'est pas d'avoir immédiatement une belle architecture.

Le but est de voir où elle est déjà là, cachée dans le code.

# 8. Troisième étape : chercher les « îlots autonomes »

C'est probablement la meilleure technique pour ne pas perdre du temps.

Tu ne cherches pas :

« Comment modulariser tout le projet ? »

Tu cherches :

« Qu'est-ce qui pourrait déjà presque fonctionner seul ? »

Par exemple :

Task Manager

Documentation generator

Code scanner

Report generator

Token calculator

API quota manager

Git analyser

Project analyser

Pour chacun :

### Question 1

Que lui faut-il ?

### Question 2

Que produit-il ?

### Question 3

Quelles fonctions externes appelle-t-il ?

### Question 4

Quelles données lui appartiennent ?

### Question 5

Quelles choses sont spécifiques au projet ?

Et tu obtiens :

Task Manager

INPUT

↓

Task definition

↓

Task engine

↓

OUTPUT

Task result

Tout ce qui se trouve autour devient potentiellement une dépendance à isoler.

# 9. La règle très importante : extraire les dépendances, pas seulement le code

C'est une erreur fréquente.

On pourrait faire :

task-manager/

task-manager.ts

et croire :

« Voilà, le module est séparé. »

Mais si :

task-manager.ts

↓

imports

↓

17 fichiers

↓

qui importent

↓

34 autres fichiers

ce n'est pas un module autonome.

C'est seulement un fichier déplacé.

Le vrai test est :

Puis-je supprimer le reste du projet et continuer à comprendre, tester et utiliser ce module ?

Si oui : excellent.

Si non : il faut continuer à découpler.

# 10. Utiliser des adaptateurs pour les anciennes dépendances

C'est une arme essentielle pour récupérer un vieux système.

Supposons :

Task Manager

↓

oldDatabase()

Tu veux maintenant :

Task Manager

↓

TaskRepository

Tu ne réécris pas immédiatement la base.

Tu fais :

interface TaskRepository

↑

│

LegacyTaskRepository

│

↓

oldDatabase()

Ton ancien système continue de fonctionner.

Mais le Task Manager ne sait plus qu'il existe.

Plus tard :

interface TaskRepository

↑

┌─────┴──────────┐

│                │

Legacy           SQLite

Repository       Repository

Et tu as gagné ton indépendance.

# 11. Il faut distinguer trois sortes de dépendances

C'est extrêmement important.

## Dépendance fonctionnelle

« J'ai besoin de cette fonction. »

Facile à isoler.

## Dépendance de données

« J'ai besoin de ces données internes. »

Plus difficile.

## Dépendance implicite

« Ça fonctionne parce qu'un autre morceau du système fait quelque chose avant. »

C'est la plus dangereuse.

Exemple :

Tool A

↓

écrit un fichier temporaire

↓

Tool B

↓

lit ce fichier

Le code peut ne contenir aucune dépendance explicite.

Mais architecturalement :

A → B

existe quand même.

C'est précisément pourquoi une simple analyse des imports ne suffit pas.

# 12. Ton projet possède justement ce type de risque

La notice montre que le projet contient énormément de registres, scripts, documents normatifs, contrôleurs, rapports et mécanismes de surveillance.

Le projet a d'ailleurs déjà rencontré plusieurs problèmes de divergence liés à des listes recopiées manuellement : THEMES, SENSITIVE_NODES, AGENT_SCRIPT_FILES, LOCAL_JOURNALS, etc. Ces problèmes ont été traités par des garde-fous mécaniques.

C'est une information extrêmement utile pour notre problème.

Elle montre que le véritable risque n'est pas seulement le couplage de code.

C'est aussi :

le couplage documentaire et opérationnel.

Un module peut être techniquement indépendant mais rester impossible à extraire parce que :

- un registre l'attend ;

- un autre script le référence ;

- une documentation le définit ;

- un processus suppose sa présence ;

- un hook Git le déclenche ;

- un rapport attend son résultat.

Il faut donc cartographier code + données + documentation + processus.

# 13. C'est là que SAFE-EXPORT devient particulièrement intéressant

Dans ton projet, SAFE-EXPORT a précisément une philosophie qui va dans cette direction : empêcher que le « pourquoi » et les informations nécessaires à une reprise disparaissent. La charte insiste également sur le fait qu'un projet doit pouvoir être repris par une autre IA sans défaire le travail acquis.

Mais je ferais évoluer son rôle.

Aujourd'hui, l'idée est essentiellement :

« Est-ce que l'agence est exportable ? »

Je voudrais progressivement arriver à :

« Quelles parties de l'agence sont exportables, à quel degré, avec quelles dépendances restantes ? »

Par exemple :

EXPORTABILITY REPORT

Task Manager

────────────────────────────

Code isolation       82 %

Data isolation       61 %

Process isolation    74 %

Documentation        91 %

External deps        5

Status:

CONDITIONALLY EXPORTABLE

Ce serait beaucoup plus utile.

# 14. Introduire une notion de « dette d'extraction »

C'est une autre chose que je mettrais en place.

Pour chaque composant :

Extraction Debt

TaskManager

├── direct imports       4

├── hidden dependencies  3

├── shared state         2

├── shared database      1

├── shared config        2

└── documentation ties  1

Cela permet de mesurer :

« Combien faut-il réellement faire pour sortir ce bloc ? »

Et surtout :

ne pas refactorer ce qui n'a pas besoin de l'être.

# 15. Le principe du « Strangler Pattern » est parfaitement adapté

Il existe une stratégie classique de migration de vieux systèmes qui correspond exactement à ton problème :

# Strangler Pattern

L'idée est de construire progressivement le nouveau système autour de l'ancien.

Au lieu de :

OLD SYSTEM

↓

DELETE

↓

NEW SYSTEM

on fait :

ROUTER

│

┌────────┴────────┐

↓                 ↓

OLD SYSTEM        NEW MODULE

Puis :

ROUTER

│

┌────────┴────────┐

↓                 ↓

OLD SMALL         NEW LARGE

Puis :

ROUTER

│

↓

NEW SYSTEM

Et seulement à la fin :

OLD SYSTEM → supprimé

Pour une agence complexe, c'est beaucoup plus sûr qu'une réécriture.

# 16. Il y a cependant un cas où il faut réellement réécrire

Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse.

Parfois un composant est tellement emmêlé que le décorréler coûterait :

80 heures

alors que le reconstruire proprement coûterait :

15 heures

Dans ce cas :

# on ne refactore pas. On remplace.

Mais il faut conserver l'ancien comportement observable.

La méthode devient :

OLD COMPONENT

│

├── tests comportementaux

│

▼

SPECIFICATION OBSERVABLE

│

▼

NEW COMPONENT

│

▼

COMPARISON

C'est particulièrement intéressant pour les outils de l'agence.

# 17. Le concept de « characterization tests » devient essentiel

Avant de modifier un composant ancien dont le fonctionnement est complexe, tu peux créer des tests qui ne disent pas :

« Voici comment le code doit fonctionner. »

Ils disent :

« Voici comment il fonctionne actuellement. »

Exemple :

Input A

→ résultat X

Input B

→ résultat Y

Input C

→ erreur Z

Input D

→ résultat Q

Tu obtiens une sorte de photographie comportementale.

Ensuite tu peux modifier l'intérieur.

Si :

ancien comportement = nouveau comportement

tu sais que tu n'as probablement pas cassé le contrat observable.

C'est beaucoup plus précieux qu'une simple couverture de lignes.

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

# 18. Ne cherche surtout pas 100 % de couverture

Pour ton problème, ce serait une perte de temps.

Je privilégierais :

### Niveau 1 — comportement critique

Ce qui ne doit absolument pas casser.

### Niveau 2 — contrats intermodules

Ce qui permet aux blocs de communiquer.

### Niveau 3 — cas limites connus

Les bugs historiques.

### Niveau 4 — fonctionnement courant.

Le reste peut être traité plus tard.

# 19. Une autre règle : geler le comportement avant le gros découpage

Je créerais un état :

# ARCHITECTURE BASELINE

avec :

commit

tests

build

lint

fonctionnalités principales

résultats attendus

Puis :

BASELINE

↓

refactor

↓

tests

↓

comparison

Si quelque chose casse :

rollback

Tu évites ainsi le cauchemar :

« On a modifié 17 choses et maintenant quelque chose ne marche plus, mais on ne sait plus laquelle. »

# 20. Je ferais les modifications par tranches verticales

Pas :

« Cette semaine, je refactorise tout scripts/. »

Mais :

TASK MANAGEMENT

↓

boundary

↓

adapter

↓

tests

↓

extraction

↓

validation

Puis :

REPORTING

↓

boundary

↓

adapter

↓

tests

↓

extraction

Puis :

PROJECT DISCOVERY

etc.

Une tranche = une amélioration complète.

# 21. Comment décider si un composant mérite réellement d'être extrait ?

Je lui donnerais un score qualitatif, mais pas un score de qualité globale.

Simplement une grille de décision :

| Question | Oui/Non |
| --- | --- |
| A une responsabilité claire ? |  |
| Possède une API identifiable ? |  |
| Possède des données identifiables ? |  |
| Possède des tests ? |  |
| Possède peu de dépendances ? |  |
| Ses dépendances peuvent être remplacées par des interfaces ? |  |
| A une valeur commerciale autonome ? |  |
| Peut être utilisé hors de l'agence ? |  |

Si la réponse est majoritairement oui :

candidat à extraction.

Sinon :

on le laisse dans le monolithe pour l'instant.

C'est crucial.

# 22. Ne cherche pas à rendre tous les fichiers autonomes

C'est une autre erreur que je voudrais absolument éviter.

Une architecture modulaire ne signifie pas :

100 fichiers

=

100 modules

Tu peux parfaitement avoir :

Agency Core

├── 30 fichiers

├── 20 fichiers

└── 15 fichiers

et que tout cela constitue un seul module cohérent.

La bonne granularité est :

la responsabilité et le contrat, pas le nombre de fichiers.

# 23. Pour ton projet, je vois probablement plusieurs futures « familles » de modules

Je ne les extraierais pas immédiatement, mais je commencerais à les identifier.

Par exemple :

AGENCY RUNTIME

│

├── Task Management

├── Project Discovery

├── Code Analysis

├── Testing / Verification

├── Documentation

├── Reporting

├── Governance / Rules

├── Cost Management

├── Memory / Knowledge

├── Export / Packaging

└── Model Gateway

Et à côté :

SITE / PRODUCT

│

├── Lia

├── Noé

├── World

├── Simulation

├── Dialogue

├── Presentation

└── UI

Cette distinction est particulièrement intéressante dans ton cas parce que le projet reconnaît explicitement l'existence de deux projets parallèles : le site et l'Agence, et indique que l'agence doit pouvoir partir.

# 24. Mais attention : il ne faut pas séparer artificiellement « site » et « agence »

C'est un piège subtil.

La question n'est pas :

« Ce fichier est dans scripts, donc agence. »

Un fichier peut être :

Agence → site

ou :

Site → agence

ou :

commun aux deux

Il faut donc établir les dépendances réelles.

Et ton propre principe :

« Le site reste le juge de dernier ressort »

est très pertinent : une agence destinée à aider à construire du logiciel doit être éprouvée sur un vrai projet, pas seulement sur une architecture abstraite.

# 25. Il y a donc quatre architectures successives possibles

Je te recommande de ne pas chercher directement l'architecture finale.

## État 0 — Monolithe existant

┌───────────────────────┐

│                       │

│     AGENCE + SITE     │

│                       │

└───────────────────────┘

## État 1 — Monolithe avec frontières

┌────────────────────────────────┐

│             APP                │

│                                │

│ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │

│ │Tasks  │ │Tools  │ │World  │ │

│ └───────┘ └───────┘ └───────┘ │

└────────────────────────────────┘

## État 2 — Modules extractibles

APP

│

├── Task Module

├── Tool Module

└── World Module

## État 3 — Produits indépendants

Agency Runtime

│

┌────┼────────┐

↓    ↓        ↓

Task  Coding  Reports

Tu n'as absolument pas besoin de passer directement de 0 à 3.

C'est probablement le meilleur moyen de ne pas perdre ton temps.

# 26. Cas A — Un fichier de 10 000 lignes mais bien organisé

Supposons :

big-file.ts

10 000 lignes.

Mais :

functions 1-1500 = tasks

1501-3000 = files

3001-4500 = reports

4501-6000 = git

...

### Solution

Extraction directe :

big-file.ts

↓

tasks.ts

files.ts

reports.ts

git.ts

Risque relativement faible.

# 27. Cas B — 10 000 lignes fortement couplées

function A()

→ B()

→ C()

C()

→ A()

B()

→ database

database

→ B()

Ici, surtout pas :

« Découpons le fichier. »

Il faut d'abord casser les cycles.

Par exemple :

A → interface X

B → interface Y

database → interface Z

Puis les implémentations.

# 28. Cas C — Le composant dépend de tout

Exemple :

TaskManager

↓

database

↓

user

↓

project

↓

configuration

↓

AI

↓

filesystem

Ce n'est pas forcément un mauvais module.

C'est peut-être simplement un module trop haut dans la hiérarchie.

Il faut alors distinguer :

Task Domain

de :

Task Infrastructure

par exemple :

Task Core

↓

TaskRepository

TaskAI

TaskClock

TaskFilesystem

Le Core ne connaît que les interfaces.

# 29. Cas D — Code + UI + base de données mélangés

C'est l'un des cas les plus pénibles.

Exemple :

button click

↓

business logic

↓

database

↓

AI

↓

HTML

La bonne méthode est :

UI

↓

Application Service

↓

Domain

↓

Ports

↓

Infrastructure

Mais encore une fois :

progressivement.

On commence par une façade.

# 30. Cas E — Gros système mais documentation excellente

C'est probablement le cas le plus intéressant pour ton projet.

Une grosse base de code peut être très difficile à extraire mais facile à comprendre.

Et dans ce cas, il ne faut pas considérer sa taille comme un problème.

Ton projet a déjà une documentation particulièrement abondante :

- charte ;

- référentiel ;

- règles de travail ;

- carnets de bord ;

- blueprints ;

- rapports ;

- historique ;

- suivi ;

- outils de contrôle.

La notice explique explicitement que le document de référence doit correspondre au code réel et que les écarts doivent être considérés comme des bugs.

C'est un énorme avantage pour une récupération architecturale.

# 31. Mais la documentation elle-même doit être classée

Sinon tu vas créer un autre monolithe.

Je ferais :

docs/

│

├── architecture/

│

├── modules/

│   ├── tasks.md

│   ├── reporting.md

│   └── ...

│

├── contracts/

│

├── decisions/

│

├── migration/

│

└── export/

Avec une règle :

un document décrit une responsabilité, pas tout le système.

# 32. Une chose que je changerais par rapport à l'approche initiale

Dans la conversation précédente, l'idée était déjà :

injection de dépendances + Event Bus + MCP + monorepo.

C'est une bonne direction conceptuelle. Le document de travail initial allait également vers l'isolation des modules et l'utilisation d'interfaces génériques.

Mais si le système existe déjà, je ne commencerais pas par implémenter tout cela.

Je ferais :

### Phase 1

Façades.

### Phase 2

Adapters.

### Phase 3

Contracts.

### Phase 4

Extraction.

### Phase 5

Event bus uniquement là où il apporte quelque chose.

### Phase 6

MCP pour l'interopérabilité.

Autrement dit :

ne pas ajouter de sophistication architecturale simplement parce qu'elle existe.

# 33. MCP ne doit surtout pas devenir la solution magique

MCP peut être utile pour exposer des capacités.

Mais si tu prends :

MCP

Event Bus

Plugin system

Microservices

Graph engine

AST

RAG

Vector DB

et que tu les ajoutes tous à un système existant…

tu viens de créer une nouvelle dette architecturale.

Le module autonome devrait d'abord avoir un contrat clair.

Ensuite seulement :

local API

│

├── direct

├── CLI

├── HTTP

└── MCP

# 34. Le vrai contrat d'un module doit être extrêmement simple

Par exemple :

TaskManager

INPUT

- create task

- update task

- complete task

- list tasks

OUTPUT

- task

- task result

- status

- error

EVENTS

- task.created

- task.updated

- task.completed

DEPENDENCIES

- storage

- clock

- identity

C'est cela qui permet ensuite de vendre le module.

Pas le fait d'avoir déplacé 20 fichiers dans un dossier.

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

# 35. Un module commercial doit avoir son propre test de sortie

C'est une idée que j'ajouterais au projet.

Pour chaque composant exportable :

EXPORT TEST

1. Copier le module dans projet vide

2. Installer ses dépendances

3. Configurer ses interfaces

4. Lancer ses tests

5. Exécuter un scénario réel

6. Vérifier son résultat

Si ça marche :

exportable.

Sinon :

pas encore exportable.

C'est beaucoup plus concret qu'une documentation disant :

« Ce module est autonome. »

# 36. Encore mieux : créer un « projet fantôme »

Pour ton agence, je créerais un dépôt de test minuscule :

agency-extraction-test/

avec :

hello project

├── JavaScript

├── Python

├── fake database

└── simple tasks

Puis tu installes le module dedans.

Cela répond immédiatement à la question :

« Est-ce vraiment portable ? »

# 37. Et ensuite un deuxième projet réel

Le premier projet teste :

installation technique.

Le deuxième teste :

portabilité réelle.

Le troisième éventuellement :

compatibilité avec une autre architecture.

C'est beaucoup plus efficace que de théoriser pendant des semaines.

# 38. Le plus grand danger : le « refactoring infini »

C'est le piège que tu veux précisément éviter.

Il arrive lorsqu'on formule l'objectif ainsi :

« rendre l'architecture propre ».

Il n'existe alors aucun point d'arrivée.

Je remplacerais cela par des objectifs fermés :

« Extraire Task Manager afin qu'il puisse être exécuté sans le site. »

Puis :

« Extraire Reporting. »

Puis :

« Extraire Project Discovery. »

Chaque chantier a une définition de terminé.

# 39. La bonne unité de travail n'est donc pas « le fichier »

C'est :

# le composant commercialisable / réutilisable.

Cela change complètement la stratégie.

# 40. Je mettrais aussi en place une règle « No Refactor Without Destination »

Avant chaque gros refactoring :

Où doit-on arriver ?

Exemple mauvais :

« Découper check-house.mjs. »

Exemple bon :

« Séparer le moteur de détection du rapporteur HTML afin que le moteur puisse être utilisé indépendamment. »

Là, le chantier possède une destination.

# 41. Et une règle encore plus importante : « No Rewrite Without Behavioral Spec »

Avant de réécrire :

OLD

il faut pouvoir dire :

OLD CONTRACT

Sinon l'IA qui réécrit risque de supprimer des comportements qui semblent inutiles mais qui étaient volontairement présents.

C'est particulièrement pertinent pour ton projet parce que sa documentation contient justement énormément de décisions historiques expliquant pourquoi certains mécanismes apparemment étranges existent. La charte insiste explicitement sur le fait qu'un mécanisme qui semble redondant ou trop prudent peut correspondre à un bug ancien ou à un arbitrage utilisateur.

# 42. Comment je traiterais concrètement TON projet

Je ne demanderais pas à une IA :

« Refactorise ce projet pour le rendre modulaire et exportable. »

Interdiction.

C'est beaucoup trop vague.

Je lui demanderais d'abord :

### Mission 1 — Cartographie

Ne modifie aucun fichier. Analyse le dépôt complet et produis la carte des composants, dépendances, données partagées, processus, registres et interfaces existantes.

Puis :

### Mission 2 — Classification

CORE

AGENCY

SITE

INFRA

SHARED

UNKNOWN

Puis :

### Mission 3 — Extraction candidates

Pour chaque composant :

Nom

Responsabilité

Entrées

Sorties

Dépendances

Dépendances cachées

Données

Processus

Tests

Documentation

Valeur autonome

Difficulté d'extraction

Puis seulement :

### Mission 4 — Choisir UNE extraction

Pas dix.

# 43. Pour ton cas, je ne commencerais probablement pas par check-house.mjs

Même s'il est énorme.

C'est justement un bon exemple de piège.

Un gros fichier peut être :

- central ;

- transversal ;

- historiquement chargé ;

- utilisé par énormément de mécanismes.

Le sortir en premier serait potentiellement très coûteux.

Je chercherais d'abord un composant de taille moyenne ayant une forte autonomie et une forte valeur de réutilisation.

C'est lui qui devient le premier prototype d'extraction.

# 44. Pourquoi ?

Parce qu'il devient ton laboratoire.

Tu apprends :

Comment fonctionne le système ?

Comment isoler les données ?

Comment créer les interfaces ?

Comment tester ?

Comment exporter ?

Comment installer ?

Une fois que tu as réussi une extraction réelle :

EXTRACTION #1

les suivantes deviennent beaucoup moins coûteuses.

Tu ne dois donc pas optimiser :

« combien de fichiers puis-je découper ? »

mais :

« combien d'expérience architecturale puis-je obtenir avec le plus petit chantier sûr ? »

# 45. Je créerais une « Extraction Factory »

Une fois le premier module extrait, tu documentes la procédure, pas uniquement le résultat.

EXTRACTION PROCESS

1. Identify

2. Freeze behavior

3. Map dependencies

4. Define contract

5. Build facade

6. Introduce adapter

7. Redirect callers

8. Add tests

9. Extract

10. Run isolated tests

11. Run integration tests

12. Run real project

13. Export test

14. Remove obsolete coupling

Et là, le projet commence à savoir s'extraire lui-même progressivement.

# 46. C'est là que ton agence devient réellement intéressante

Au début :

AGENCE

Puis :

AGENCE

└── outils d'analyse

Puis :

AGENCE

├── outils d'analyse

├── outils de migration

└── outils d'export

Puis :

AGENCE

├── analyse

├── migration

├── export

└── packaging

Et finalement :

AGENCY RUNTIME

│

├── Coding

├── Testing

├── Tasks

├── Reporting

├── Security

└── Export

# 47. Et il y a une idée encore plus importante : ne pas seulement extraire des modules, mais extraire des contrats

C'est probablement le niveau architectural supérieur.

Tu veux que :

Task Manager

ne dépende pas de :

SQLite

Postgres

JSON

Cloudflare D1

mais de :

TaskRepository

De même :

Coding Agent

ne dépend pas de :

Gemini

OpenAI

Claude

mais :

ModelProvider

Et :

Reporting

ne dépend pas directement de :

HTML

mais :

ReportRenderer

Cela rend les composants réellement interchangeables.

# 48. Le modèle mental final

Je résumerais toute la récupération ainsi :

ANCIEN SYSTÈME

│

▼

┌─────────────────┐

│  CARTOGRAPHIE   │

└────────┬────────┘

│

▼

┌───────────────────┐

│ FRONTIÈRES RÉELLES│

└─────────┬─────────┘

│

▼

FAÇADES / PORTS

│

▼

ADAPTERS

│

▼

CONTRATS STABLES

│

▼

TESTS DE CONTRAT

│

▼

EXTRACTION #1

│

▼

MODULE AUTONOME

│

▼

TEST D'EXPORT RÉEL

│

▼

EXTRACTION #2...

Et jamais :

ANCIEN CODE

↓

REWRITE COMPLET

↓

PRIÈRE

# 49. Les quatre niveaux de récupération que je recommande

Je formaliserais même une échelle.

### Niveau R0 — Non analysé

On ne sait pas ce qu'il y a dedans.

### Niveau R1 — Compris

Responsabilité et dépendances identifiées.

### Niveau R2 — Isolé

Le composant possède une frontière claire.

### Niveau R3 — Extractible

Il peut fonctionner sans le reste du projet.

### Niveau R4 — Distribuable

Il peut être installé ailleurs.

### Niveau R5 — Produit

Il possède :

- documentation ;

- installation ;

- configuration ;

- versioning ;

- tests ;

- licence ;

- API ;

- éventuellement facturation.

C'est très différent de :

« tout le code est modulaire ».

# 50. Le point qui permet réellement d'éviter des centaines d'heures

Ne cherche pas à atteindre R5 partout.

C'est inutile.

Ton projet pourrait finir avec :

40 composants

30 = R1

6  = R2

3  = R3

1  = R4

et ce serait parfaitement acceptable.

Puis, lorsqu'un composant devient commercialement intéressant :

R3 → R4 → R5

Tu investis seulement là où cela a une valeur.

# 51. Et pour ton projet précis, voici mon plan optimal

Je ferais exactement ceci.

## PHASE 0 — Sauvegarde

Créer un état immuable :

ORIGINAL

Ne jamais travailler directement dessus.

## PHASE 1 — Cartographie automatique

Produire :

architecture-map.json

dependency-graph.json

component-inventory.json

data-flow.json

process-map.json

Aucune modification fonctionnelle.

## PHASE 2 — Cartographie humaine/IA

L'IA explique :

« Voilà ce que je crois être les vrais composants. »

Et surtout :

« Voici les endroits où je ne suis pas sûre. »

## PHASE 3 — Validation

Tu valides uniquement les frontières.

Pas le code.

## PHASE 4 — Baseline

Tests + build + scénarios réels.

## PHASE 5 — Premier composant pilote

Choisir le composant :

forte valeur / faible risque / dépendances modérées.

## PHASE 6 — Façade

Sans extraction.

## PHASE 7 — Adaptateurs

Réduire progressivement les dépendances.

## PHASE 8 — Tests de contrat

Capturer le comportement.

## PHASE 9 — Extraction

Créer le package indépendant.

## PHASE 10 — Test dans un projet vierge

Très important.

## PHASE 11 — Test dans un autre projet réel

Encore plus important.

## PHASE 12 — Nettoyage

Seulement maintenant supprimer les anciennes dépendances.

# 52. Et seulement après : généraliser la méthode

Une fois le premier module réellement extrait :

Extraction Factory v1

Puis le deuxième :

Extraction Factory v2

Tu apprends.

Tu améliores les règles.

Et progressivement ton agence acquiert sa propre capacité de modularisation.

C'est beaucoup plus puissant que d'avoir essayé de rendre toute l'architecture parfaite dès le départ.

# 53. Ce que je ne ferais surtout pas

### ❌ Réécrire tout le projet

Trop risqué.

### ❌ Déplacer tous les fichiers dans des dossiers

Cela ne crée pas une architecture.

### ❌ Transformer chaque fonction en module

Sur-modularisation.

### ❌ Installer immédiatement MCP partout

Complexité inutile.

### ❌ Mettre un Event Bus partout

Même problème.

### ❌ Passer directement en microservices

Inadapté à ce stade.

### ❌ Demander à une IA « rends le code modulaire »

Trop dangereux.

### ❌ Supprimer les mécanismes qui semblent redondants

Très dangereux dans ton projet, précisément parce que beaucoup ont une raison historique documentée.

### ❌ Faire confiance uniquement à l'analyse des imports

Les dépendances implicites existent.

### ❌ Chercher 100 % de couverture

Coût disproportionné.

### ❌ Faire un énorme chantier de six mois avant de tester une extraction

Mauvaise stratégie.

# 54. Ce que je ferais au contraire

### ✅ Cartographier

### ✅ Geler

### ✅ Comprendre

### ✅ Identifier les frontières

### ✅ Créer des façades

### ✅ Introduire des contrats

### ✅ Utiliser des adapters

### ✅ Tester les comportements

### ✅ Extraire un seul bloc

### ✅ Tester réellement son export

### ✅ Généraliser ensuite

# 55. La réponse à ta question « est-ce que c'est faisable ? »

Oui. Très clairement.

Et même un projet beaucoup plus ancien et beaucoup plus désordonné peut être récupéré.

Ce qui devient dangereux n'est pas la taille.

Le véritable danger est :

modifier beaucoup de choses simultanément sans connaître les contrats comportementaux existants.

Un projet de 100 000 lignes bien cartographié peut être plus récupérable qu'un projet de 8 000 lignes sans tests ni documentation.

Et ton cas possède un avantage considérable : il existe déjà une mémoire architecturale du projet.

La notice elle-même explique que le coffre sert à restaurer le projet tandis que la notice sert à permettre à une IA de le comprendre sans saturer son contexte.

La charte contient également déjà plusieurs principes qui sont exactement ceux dont on a besoin pour une migration sûre :

- comprendre avant de modifier ;

- corriger la cause plutôt que le symptôme ;

- conserver le pourquoi ;

- vérifier le code contre le référentiel ;

- rendre le projet reprenable par une autre IA ;

- transformer les constats en tâches.

Donc je ne considérerais absolument pas ton projet comme :

« il fallait tout prévoir au départ, maintenant c'est trop tard ».

Je le considérerais comme :

« l'architecture actuelle est la V0 fonctionnelle ; maintenant on va lui construire progressivement des frontières d'extraction sans détruire ce qu'elle a appris. »

# 56. Ma recommandation spécifique pour ton ZIP

Je ne toucherais encore à aucun code.

La toute première opération intelligente serait de fabriquer un Dossier de Récupération Architecturale à partir du ZIP :

RECOVERY/

│

├── 00-baseline.md

├── 01-system-map.md

├── 02-component-inventory.md

├── 03-dependency-map.md

├── 04-data-dependency-map.md

├── 05-process-dependency-map.md

├── 06-export-candidates.md

├── 07-hidden-coupling.md

├── 08-contracts-to-create.md

├── 09-migration-order.md

├── 10-risk-register.md

└── 11-extraction-protocol.md

Puis on ferait une chose particulièrement utile :

### identifier les 3 à 5 premiers blocs que l'on pourrait rendre exportables avec le moins de travail.

Pas les plus gros.

Pas les plus impressionnants.

Les meilleurs candidats.

Une fois ces candidats identifiés, on peut calculer approximativement :

effort d'extraction

vs

valeur d'indépendance

vs

risque de régression

vs

réutilisabilité future

et choisir rationnellement l'ordre des chantiers.

C'est, à mon avis, la manière la plus intelligente de « rattraper le coup » sans transformer le rattrapage en nouveau projet interminable.

Et surtout, le résultat final ne serait pas une agence artificiellement découpée après coup : ce serait l'agence actuelle qui acquiert progressivement une architecture exportable, tout en continuant à fonctionner comme produit réel pendant la transformation.

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

Oui. En approfondissant réellement le dépôt, je vois maintenant que mon analyse précédente était juste mais encore trop centrée sur le problème de modularisation. Le point important est que ton projet n'est pas seulement un « gros code qu'il faut découper » : c'est un système qui a développé sa propre architecture, ses propres mécanismes de contrôle, ses propres outils d'audit et une couche documentaire très importante, mais dont les frontières ne correspondent pas encore à des produits ou composants réellement exportables.

Et plusieurs éléments importants m'avaient échappé.

# 1. Le premier constat nouveau : le problème est beaucoup plus grand que les 10 000 lignes évoquées

Après inspection plus poussée, le dépôt contient environ :

- 1 459 fichiers dans l'archive

- environ 95 000 lignes de code (.ts, .tsx, .js, .mjs)

- environ 150 000 lignes si l'on inclut documentation et autres fichiers textuels

- 0 test conventionnel du type *.test.ts, *.spec.ts, etc.

- mais une quantité considérable de tests et vérifications custom dans scripts/

- un check-house.mjs d'environ 20 000 lignes

- safe-export.mjs d'environ 3 100 lignes

- app/api/lia/route.ts d'environ 1 800 lignes

- plusieurs autres scripts dépassant 1 000–4 000 lignes.

Donc je corrige légèrement le diagnostic initial :

Nous ne sommes pas face à une application de 10 000 lignes devenue monolithique. Nous sommes face à un petit écosystème logiciel d'environ 95 000 lignes de code, construit progressivement autour d'une application principale.

C'est une différence fondamentale.

Le problème n'est donc pas seulement :

« Comment découper le gros fichier ? »

Mais :

« Comment transformer un écosystème historiquement intégré en architecture à frontières explicites, sans perdre les comportements accumulés pendant sa construction ? »

C'est beaucoup plus intéressant — et beaucoup plus récupérable.

# 2. J'avais sous-estimé le deuxième système : scripts/

C'est probablement l'un des points les plus importants que j'avais insuffisamment mis en avant.

On pourrait intuitivement regarder :

app/

lib/

components/

db/

et considérer cela comme le produit.

Mais dans ton dépôt, scripts/ constitue pratiquement une deuxième application.

Il contient notamment :

- vérification du projet ;

- simulations ;

- audits ;

- analyse du code ;

- export ;

- rapports ;

- suivi ;

- gestion des tâches ;

- analyse documentaire ;

- tests ;

- contrôles de cohérence ;

- analyse des fournisseurs IA ;

- économie de tokens ;

- sauvegarde ;

- processus d'installation ;

- différents « agents » et « gardiens ».

Et surtout, ces scripts s'appellent entre eux.

On trouve par exemple une forte réutilisation de :

tool-usage.mjs

lib-shell.mjs

report-template.mjs

safe-export.mjs

check-tasks-details.mjs

cassandra-rh.mjs

le-coordinateur.mjs

god-of-all-process.mjs

...

Cela signifie que le problème de modularité est double :

PROJET ACTUEL

│

┌──────────────┴──────────────┐

│                             │

APPLICATION                  ÉCOSYSTÈME OUTILS

│                             │

app / lib / db                 scripts/

│                             │

└──────────────┬──────────────┘

│

DOCUMENTATION

│

docs/

Et cette architecture explique probablement une partie de la difficulté à « exporter » un composant.

Un composant peut sembler autonome dans lib/, mais dépendre indirectement d'un mécanisme dans scripts/.

### C'est un point majeur que je n'avais pas suffisamment souligné.

# 3. check-house.mjs n'est pas simplement un gros fichier : c'est un problème architectural particulier

J'avais précédemment relevé sa taille et son nombre de dépendances.

Mais en examinant davantage son fonctionnement, le problème est encore plus intéressant.

check-house.mjs :

- construit des fichiers temporaires ;

- transforme du TypeScript ;

- recrée des modules de test ;

- substitue certains imports ;

- injecte un environnement de test ;

- crée une base SQLite en mémoire ;

- applique les migrations ;

- simule des requêtes HTTP ;

- manipule directement l'état ;

- lance des assertions ;

- vérifie le comportement ;

- vérifie également des éléments documentaires ;

- effectue des contrôles statiques.

Autrement dit :

check-house.mjs est devenu à la fois framework de test, harness d'intégration, environnement d'exécution, vérificateur architectural et outil de conformité.

C'est beaucoup plus grave — mais aussi beaucoup plus instructif — qu'un simple script trop long.

Il faut donc éviter une erreur :

### ❌ « Découpons check-house.mjs en 20 fichiers. »

Cela créerait probablement :

check-house-a

check-house-b

check-house-c

...

sans créer de véritables frontières.

La bonne question est :

Quelles responsabilités distinctes check-house exerce-t-il ?

Je vois déjà au moins :

Test Harness

│

├── Runtime bootstrap

├── Database fixture

├── HTTP test adapter

├── Scenario runner

├── Assertions

├── Static architecture checks

├── Documentation checks

├── Regression checks

└── Reporting

Ça, c'est une véritable opportunité d'architecture.

# 4. J'avais également sous-estimé la différence entre « tests » et « mécanisme de validation »

C'est extrêmement important.

Le dépôt possède 0 test conventionnel détectable :

*.test.ts

*.spec.ts

mais cela ne signifie absolument pas :

« Il n'y a pas de tests. »

Au contraire.

Il existe une infrastructure de validation considérable.

C'est donc un système de tests non standardisé et fortement couplé au projet.

C'est une situation particulière :

### Avantage

Une énorme quantité de connaissance comportementale a déjà été codifiée.

### Risque

Cette connaissance est enfermée dans des scripts difficiles à réutiliser.

Donc la dette n'est pas :

« manque de tests »

mais plutôt :

« dette de testabilité et de portabilité des tests ».

C'est une distinction essentielle.

# 5. Le projet possède déjà une forme de “contract testing”... mais informelle

C'est une autre chose que j'aurais dû identifier.

Dans beaucoup de commentaires et mécanismes du projet, le code impose déjà des contrats :

- la pièce choisie doit correspondre à la scène ;

- certaines décisions doivent être prises avant la génération du texte ;

- certaines valeurs doivent rester cohérentes ;

- certaines réponses doivent respecter des structures JSON ;

- certaines transitions d'état sont interdites ;

- certains comportements doivent rester identiques ;

- certains éléments doivent être documentés ;

- certaines modifications doivent être répercutées ailleurs.

Donc le projet a déjà une philosophie :

STATE

↓

DECISION

↓

CONSTRAINTS

↓

MODEL

↓

VALIDATION

↓

PERSISTENCE

↓

PRESENTATION

Mais cette architecture existe dans le comportement, pas suffisamment dans les interfaces du code.

C'est une distinction capitale.

# 6. Le véritable problème : beaucoup de frontières existent conceptuellement, mais pas techniquement

C'est probablement la découverte la plus importante.

Ton projet possède déjà des concepts assez bien séparés :

story

life

relationship

drama

perception

turn

world

simulation

presentation

playback

evidence

gemini-keys

quality-metrics

Donc le projet n'est pas conceptuellement chaotique.

Au contraire, il contient déjà des embryons de modules.

Le problème est plutôt :

CONCEPTS

│

│

▼

[ relativement ]

[ séparés ]

│

▼

CODE

│

▼

dépendances croisées

appels directs

état partagé

logique mélangée

scripts externes

C'est une différence énorme.

Cela signifie que nous n'avons probablement pas besoin d'inventer l'architecture depuis zéro.

Nous devons probablement :

faire émerger techniquement l'architecture déjà présente conceptuellement.

C'est beaucoup moins destructeur.

# 7. Le deuxième problème majeur : la base de données est un point de couplage beaucoup plus important que je ne l'avais dit

Le schéma SQLite contient notamment :

agent_state

memories

conversations

world_lock

world_requests

dialogue_fingerprints

Cela révèle quelque chose de très important.

La base ne sert pas simplement de stockage.

Elle joue plusieurs rôles :

Persistence

+

Concurrency

+

Idempotency

+

World state

+

History

+

Memory

Par exemple :

world_lock

est un mécanisme de synchronisation.

world_requests

participe à l'idempotence / déduplication des requêtes.

memories

stocke également un état narratif complexe.

Donc si nous voulons un jour extraire un module, nous ne pouvons pas faire :

exporter lib/lia.ts

et considérer que le module est autonome.

Il faudrait plutôt déterminer :

quelle partie du modèle de données appartient réellement au module ?

# 8. Et il existe un couplage encore plus subtil : le JSON dans la base

Le schéma contient des colonnes comme :

emotions

needs

content

result

qui contiennent des structures JSON.

C'est pratique pour évoluer rapidement.

Mais pour l'exportabilité, cela crée un problème :

Module A

↓

JSON partagé

↑

Module B

Le contrat réel n'est donc pas forcément :

interface X {}

mais potentiellement :

structure JSON implicite

+

valeurs attendues

+

valeurs par défaut

+

compatibilité historique

C'est exactement le genre de dépendance invisible qui fait qu'un module « extrait » fonctionne dans le projet d'origine mais casse lorsqu'on le sort.

# 9. Il faut donc ajouter une catégorie à notre audit : le Data Contract Audit

Je l'ajouterais maintenant comme chantier spécifique.

Pour chaque structure importante :

Story

Life

Relationship

TurnPlan

World

Memory

Evidence

VisualEvent

nous devons déterminer :

### Qui écrit ?

### Qui lit ?

### Qui peut modifier ?

### Quelle partie est obligatoire ?

### Quelle partie est optionnelle ?

### Quelle version ?

### Quelles valeurs sont supposées ?

### Quelle validation ?

### Quelle migration ?

### Qui en est propriétaire ?

Cela donnera quelque chose comme :

Story

│

┌────────┼────────┐

│        │        │

Turn     Evidence   Memory

│        │        │

└────┬───┴────────┘

│

Presentation

et surtout :

on pourra déterminer qui possède chaque donnée.

# 10. Il faut également auditer le sens des dépendances

L'analyse des imports seule ne suffit pas.

Par exemple, idéalement :

UI

↓

Application

↓

Domain

↓

Infrastructure

et non :

UI

↓

Route

↓

Domain

↓

Script

↓

Documentation

↓

Another script

↓

Infrastructure

Dans ton projet, le nombre important de scripts réutilisant d'autres scripts montre que la couche scripts/ est probablement transversale, et pas seulement une collection d'utilitaires.

Il faut donc construire une matrice :

| Couche | Peut appeler | Ne devrait pas appeler |
| --- | --- | --- |
| UI | Application | DB directe |
| API | Application | logique métier dispersée |
| Application | Domain + ports | UI |
| Domain | Domain | HTTP/FS/DB |
| Infrastructure | ports | UI |
| Tests | toutes selon besoin | logique cachée |
| Scripts | CLI/automation | logique métier propriétaire |

Ce tableau n'existe pas encore explicitement dans le projet.

Il faudrait le créer.

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

# 11. Il faut aussi analyser les dépendances inverses

C'est un aspect que je n'avais pas assez développé.

On regarde généralement :

« Qui importe quoi ? »

Mais il faut aussi regarder :

« Qui ne devrait absolument jamais connaître qui ? »

Par exemple, si une future fonctionnalité Task Manager doit devenir indépendante, il faudrait idéalement arriver à :

Task Manager

│

├── Task domain

├── Task application

├── Task repository port

└── Task CLI/API adapter

et non :

Task

↓

Agency

↓

World

↓

Gemini

↓

SQLite

↓

Project

↓

UI

C'est cette deuxième analyse qui permettra réellement l'export.

# 12. Le système possède un énorme problème potentiel de responsabilité de la route API

app/api/lia/route.ts est particulièrement révélateur.

Il fait simultanément intervenir :

- validation HTTP ;

- sécurité ;

- verrouillage ;

- état du monde ;

- lecture/écriture DB ;

- logique de tour ;

- perception ;

- relation ;

- drama ;

- appels Gemini ;

- gestion des clés ;

- décisions ;

- génération de contenu ;

- sauvegarde ;

- événements ;

- métriques ;

- réponses HTTP.

Donc ce n'est pas simplement :

« une route trop longue ».

C'est :

une frontière HTTP qui contient une partie importante du moteur applicatif.

À terme, je viserais plutôt :

HTTP Route

│

▼

LiaApplication

│

├── TurnEngine

├── WorldState

├── DecisionEngine

├── DialogueEngine

├── MemoryService

└── ModelGateway

La route deviendrait alors presque triviale :

HTTP

↓

parse

↓

authorize

↓

application.execute()

↓

serialize

Mais surtout : pas maintenant en une seule opération.

# 13. J'avais aussi sous-estimé le problème de sécurité

Il y a au moins un point qui mérite un audit dédié : app/api/admin/route.ts.

Le code utilise notamment une vérification par code transmis dans la requête.

Cela signifie qu'il faut examiner professionnellement :

- authentification ;

- autorisation ;

- secrets ;

- exposition réseau ;

- CORS/origin ;

- replay ;

- brute force ;

- rate limiting ;

- logs ;

- erreurs ;

- protection des endpoints admin ;

- séparation dev/prod ;

- rotation des secrets.

Et surtout :

un mécanisme qui protège correctement un prototype local n'est pas nécessairement un mécanisme d'administration de production.

Je ne dis pas que l'endpoint est actuellement exploitable : il faudrait faire un audit de sécurité complet pour l'affirmer.

Mais c'est clairement une zone qui doit entrer dans notre cartographie avant toute extraction commerciale.

# 14. Le stockage des clés Gemini doit devenir un “provider boundary”

Le projet possède déjà gemini-keys.ts, avec :

- rotation ;

- cooldown ;

- distinction 401/403/429/503 ;

- état partagé ;

- historique ;

- métriques.

C'est en fait déjà presque un service de gestion de fournisseur IA.

Donc plutôt que :

lib/gemini-keys.ts

je vois progressivement :

ModelGateway

│

├── Provider

│    ├── Gemini

│    ├── OpenAI

│    └── ...

│

├── KeyPool

├── RatePolicy

├── RetryPolicy

├── UsageMeter

└── ProviderHealth

Cela rejoint directement ton objectif futur d'agence indépendante.

Et c'est important :

Le projet possède déjà une partie de cette abstraction. Il faut donc la stabiliser plutôt que la recréer.

# 15. Autre découverte : le projet contient déjà une forme d'observabilité

J'avais mentionné l'observabilité comme quelque chose à ajouter.

Je serais maintenant plus précis :

### Elle existe déjà partiellement.

On trouve :

- métriques de qualité ;

- métriques de clés ;

- épisodes ;

- KPI ;

- rapports ;

- historique ;

- audit ;

- simulation ;

- suivi de fidélité ;

- rapports de gros prompts ;

- contrôles.

Le problème n'est donc pas :

« ajouter de l'observabilité ».

Le problème est :

unifier l'observabilité existante et lui donner un contrat commun.

Par exemple :

Execution

│

├── executionId

├── requestId

├── module

├── duration

├── model

├── tokens

├── result

├── errors

└── state changes

Cela deviendrait extrêmement utile pour une future agence.

# 16. Le projet possède également un problème de “source of truth”

C'est un point critique.

Il existe :

- code ;

- CLAUDE.md ;

- docs ;

- blueprints ;

- référentiels ;

- scripts ;

- audits ;

- commentaires historiques ;

- registres ;

- rapports.

Le projet essaie explicitement de maintenir ces éléments synchronisés. Le document de référence indique d'ailleurs que la divergence entre documentation et code est considérée comme un problème et que la conservation du raisonnement historique est importante.

Mais cela produit un risque architectural :

CODE

│

┌───────┼────────┐

│       │        │

DOCS    SCRIPTS   COMMENTS

│       │        │

└───────┼────────┘

│

REGISTRES

Il faut déterminer :

Quelle information est normative ?

Par exemple :

Code = vérité d'exécution

Contract = vérité d'interface

Schema = vérité des données

Docs = vérité explicative

History = vérité du pourquoi

Tests = vérité comportementale

C'est beaucoup plus robuste.

# 17. Et j'ai découvert un problème encore plus profond : la documentation est elle-même un système

Avec plusieurs centaines de documents, dont beaucoup de blueprints/process/conceptions, la documentation n'est plus simplement de la documentation.

Elle devient une base de connaissances architecturale.

Donc elle doit être traitée comme un artefact versionné avec :

owner

status

scope

authority

version

code references

last verified

Sinon le futur agent qui reprendra le projet devra interpréter :

« Est-ce que ce document décrit le système actuel ou une idée abandonnée ? »

C'est exactement le problème que ton projet essaie déjà d'éviter.

# 18. Il manque une notion que je considère maintenant essentielle : l'état de maturité d'un module

J'avais proposé :

R0 → R5

Mais après l'analyse approfondie, je renforcerais le système.

Pour chaque candidat :

### M0 — Mélangé

Responsabilité impossible à isoler.

### M1 — Compris

Responsabilité identifiée.

### M2 — Encapsulé

Facade locale.

### M3 — Contractualisé

API stable.

### M4 — Testable indépendamment

Tests sans application complète.

### M5 — Extractable

Peut sortir du repository.

### M6 — Installable

Peut être installé ailleurs.

### M7 — Productisable

Peut devenir produit/service.

Cela permettrait de mesurer objectivement les progrès.

# 19. Nous devons également ajouter une matrice de coût d'extraction

C'est essentiel pour éviter ton problème de « chantier infini ».

Pour chaque bloc :

| Composant | Taille | Couplage | Risque | Valeur réutilisation | Effort | Maturité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Gateway | moyen | moyen | moyen | très élevée | moyen | M2 |
| Task system | ? | ? | ? | très élevée | ? | ? |
| DB abstraction | moyen | élevé | élevé | très élevée | élevé | M1 |
| UI | élevé | élevé | élevé | moyenne | élevé | M1 |
| Check-house | énorme | énorme | élevé | élevée | très élevé | M0/M1 |
| Safe-export | grand | élevé | moyen | très élevée | moyen/élevé | M1 |

Les valeurs exactes doivent encore être calculées.

Mais cette matrice doit piloter l'ordre des travaux.

# 20. Il faut ajouter une analyse des “points de non-retour”

C'est quelque chose que je n'avais pas suffisamment formulé.

Certaines opérations sont dangereuses parce qu'elles détruisent l'information nécessaire à une récupération.

Exemples :

massive file moves

mass rename

database migration

rewriting route

rewriting check-house

changing state schema

changing prompt contracts

Donc avant chaque chantier :

Snapshot

↓

Baseline

↓

Characterization

↓

Change

↓

Validation

↓

Comparison

↓

Commit

Ton mécanisme SAFE-EXPORT est déjà une excellente base pour cette philosophie. Le document du projet insiste lui-même sur la nécessité de préserver le « pourquoi » et de rendre le projet récupérable par un autre agent.

# 21. Il manque aussi une analyse des effets de bord temporels

C'est particulièrement important dans ce projet.

Nous avons :

- tours ;

- horloge ;

- sommeil ;

- verrou ;

- expiration ;

- cooldown ;

- événements ;

- cache ;

- historique ;

- requêtes idempotentes ;

- état partagé.

Donc certaines dépendances ne sont pas :

A → B

mais :

A(t0)

↓

state

↓

B(t1)

↓

C(t2)

Autrement dit :

le temps fait partie de l'architecture.

C'est un type de dépendance qu'une analyse classique des imports ne voit pas.

Il faut donc créer une :

### Temporal Dependency Map

Par exemple :

request

↓

lock

↓

read state

↓

decision

↓

AI

↓

state mutation

↓

persist

↓

next turn

Cela sera crucial pour extraire le moteur de tâches de ton futur système d'agence.

# 22. Autre dimension absente : les invariants

Le projet contient énormément de règles.

Mais il faut distinguer :

### Règle métier

« un personnage ne peut pas connaître une information distante »

### Invariant technique

scene.room === displayedRoom

### Invariant transactionnel

une requête ne doit être appliquée qu'une fois

### Invariant de sécurité

un endpoint admin ne doit pas être accessible sans autorisation

### Invariant architectural

le domaine ne doit pas dépendre de Gemini

Cette classification permettra de savoir où placer chaque règle.

# 23. Je vois maintenant quatre catégories de dette, pas une seule

C'est probablement le meilleur résumé du diagnostic.

### Dette A — Dette de structure

fichiers trop gros

responsabilités mélangées

dépendances croisées

### Dette B — Dette de frontière

pas de contrats suffisamment explicites

dépendances implicites

données partagées

infrastructure exposée

### Dette C — Dette de vérification

tests custom

mais non portables

validation très liée au projet

### Dette D — Dette d'exportabilité

module utilisable dans le projet

≠

module installable ailleurs

Et D est le véritable objectif commercial.

# 24. Le critère ultime doit donc être changé

Je ne proposerais plus :

« Est-ce que ce code est modulaire ? »

C'est trop vague.

Je proposerais :

« Puis-je prendre ce composant, le copier dans un repository vide, lui fournir ses dépendances via des contrats, lancer ses tests, puis l'utiliser sans embarquer toute la Maison IA ? »

C'est ça, la vraie définition de l'exportabilité.

On obtient :

Repository original

│

│ extraction

▼

┌─────────────────────┐

│   MODULE EXTRACTED  │

│                     │

│ own code            │

│ own contracts       │

│ own tests           │

│ adapters            │

│ documentation       │

│ package metadata    │

└─────────────────────┘

│

▼

Repository vide

Si ça fonctionne :

module réellement exportable.

# 25. Et surtout : je ne pense plus qu'il faille “refactorer le projet”

C'est la conclusion qui change le plus par rapport à une approche classique.

Je pense maintenant qu'il faut faire évoluer le projet vers une architecture exportable sans arrêter son développement.

Donc :

Projet actuel

│

├── continue de fonctionner

│

├── nouvelles frontières

│

├── contrats

│

├── façades

│

├── tests indépendants

│

└── extractions progressives

│

▼

modules autonomes

Pas :

Projet actuel

↓

STOP

↓

6 mois de refactoring

↓

nouvelle architecture

# 26. La vraie analyse professionnelle que je proposerais maintenant

Je transformerais notre audit en 12 cartographies, pas une seule :

01 — System Map

02 — Responsibility Map

03 — Dependency Graph

04 — Data Ownership Map

05 — Runtime / Temporal Map

06 — API / Boundary Map

07 — Security Map

08 — Test & Verification Map

09 — Documentation / Knowledge Map

10 — Infrastructure Map

11 — Exportability Map

12 — Commercial/Productization Map

Puis une treizième :

13 — Migration Roadmap

Et chaque composant aurait une fiche :

COMPONENT

──────────────

Purpose

Owner

Inputs

Outputs

State

Dependencies

Data dependencies

Temporal dependencies

External dependencies

Security level

Tests

Observability

Contract

Current maturity

Extraction difficulty

Regression risk

Reuse value

Product potential

Là, on commence réellement à avoir une architecture professionnelle de niveau CTO / principal engineer, plutôt qu'un simple diagnostic de code.

# 27. Et je vois maintenant un autre avantage considérable de ton projet

Le projet possède quelque chose que beaucoup de projets anciens n'ont pas :

### une mémoire explicite du raisonnement.

Les commentaires et documents ne disent pas seulement :

« voici ce que fait le code »

Ils expliquent souvent :

« pourquoi cette modification a été faite, quel problème elle corrigeait, ce qui avait échoué auparavant et quelle contrainte doit être conservée ».

Par exemple, le document de référence contient explicitement des règles comme « comprendre avant de modifier », préserver le pourquoi, corriger la cause plutôt que le symptôme et transformer les découvertes en tâches.

C'est une ressource architecturale extrêmement précieuse.

Il serait donc dangereux de faire une refactorisation agressive qui supprimerait ces commentaires et documents sous prétexte qu'ils sont « trop nombreux ».

Le travail consiste plutôt à les reclasser :

WHY

CONTRACT

BEHAVIOR

IMPLEMENTATION

HISTORY

TEST

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE

# 28. Mon nouveau diagnostic global

Après cette deuxième passe, je décrirais le projet ainsi :

Le système n'est pas un monolithe informe. C'est un système émergent dont les responsabilités conceptuelles sont déjà relativement riches et parfois bien identifiées, mais dont les frontières techniques, les contrats de données, les dépendances d'exécution, les outils de validation et les mécanismes documentaires sont encore trop fortement intégrés au repository d'origine.

C'est très différent.

Et surtout :

### Je ne vois pas un projet qu'il faudrait reconstruire.

Je vois :

EXISTANT

│

┌────────┼────────┐

│        │        │

concepts  règles   outils

│        │        │

└────────┼────────┘

│

frontières faibles

│

──────┼──────

│

travail d'architecture

│

▼

contrats + façades

│

▼

modules autonomes

│

▼

modules exportables

│

▼

produits indépendants

Et c'est précisément la stratégie qui peut éviter le refactoring sans fin.

## Ce que je considère désormais comme le prochain audit indispensable

Avant de toucher au moindre fichier, je ferais une analyse technique exhaustive du ZIP lui-même, avec production d'un véritable dossier de récupération comprenant notamment :

- graphe complet des dépendances ;

- graphe des cycles ;

- classement des fichiers par responsabilité réelle ;

- carte des 20 plus gros hubs ;

- carte des dépendances DB ;

- carte des accès réseau ;

- carte des accès filesystem/processus ;

- carte des variables d'environnement ;

- carte des endpoints et surfaces d'attaque ;

- carte des tests réellement exécutés ;

- carte des scripts et de leurs relations ;

- carte des données partagées ;

- carte des invariants ;

- carte des dépendances temporelles ;

- carte code ↔ documentation ;

- détection des duplications de logique ;

- détection des registres manuels ;

- détection des imports interdits / directions inverses ;

- candidats à l'extraction ;

- classement effort / risque / valeur / exportabilité.

Et surtout, je ne donnerais pas encore de recommandation de “refactoring” avant d'avoir cette cartographie.

Parce que maintenant, avec ce que nous venons de découvrir, je pense que la question la plus importante n'est plus :

« Où couper le code ? »

mais :

« Où sont réellement les frontières naturelles déjà présentes dans ce système, et lesquelles doivent devenir des contrats avant que nous commencions à déplacer quoi que ce soit ? »

C'est cette étape qui permettra ensuite de construire un plan de migration progressif, mesurable et réversible, au lieu de partir dans une refonte gigantesque.

PAUSE : RAPPEL : j’ai demandé à CHatGPT de reflechir aussi au probleme pour nous faire gagner du temps.

Cette fois-ci, les conseils sont à prendre en compte plus que le fichier « LITTERATURE ». Mais encore une fois, ce ne sont pas des consignes fermes, c’est à toi de decider au final ce qui est le mieux à faire, à la lumière de ces conseils.

Donc ca ne te dispense pas d’analyser la situation par toi-même, ce document est là pour te livrer une approche comparable à ce qu’il faudrait VRAIMENT faire dans notre cas précis. Mais je pense que tout ceci va nous faire gagner beaucoup de temps dans l’élaboration de notre stratégie.

Voici la suite des propositions de CHAT GPT : GARDE UN ŒIL CRITIQUE A CHAQUE INSTANT : IL NE CONNAIT PAS LE PROJET AUSSI BIEN QUE NOUS : C’EST UN GENRE D’AUDIT EXTERNE